Об итогах экспертизы проекта

государственной программы города Москвы

«Энергосбережение в городе Москве на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года»

С учетом требований Закона города Москвы от 30.06.2010 № 30 «О Контрольно-счетной палате Москвы», Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ города Москвы и Методических указаний по разработке и реализации государственных программ города Москвы проведена экспертиза проекта государственной программы города Москвы «Энергосбережение в городе Москве на 2012-2016 гг. и на перспективу до 2020 года» (далее – проект Программы, Программа) проведена по материалам, представленным Департаментом топливно-энергетического хозяйства города Москвы (далее – ДепТЭХ).

По результатам экспертизы проекта Программы, основанного на нормах Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), установлено:

- В проекте Программы имеется ряд противоречий. Так, период реализации Программы определен – 2012-2020 годы, при этом ряд мероприятий предусмотрено провести в 2011 году, а некоторые – в 2010 году. Мероприятия на 2014 и последующие годы по всем органам исполнительной власти города Москвы, кроме ДепТЭХ, не определены. Объемы финансирования и значения ожидаемых результатов в паспорте Программы приведены на 2011-2016 годы, а в паспортах подпрограмм – на 2011-2013 годы. Бюджетное финансирование по соисполнителям Программы подпрограммами предусмотрено, а приложением 1 к Программе – не предусмотрено. В финансировании подпрограмм также есть противоречия. К примеру, в паспорте подпрограммы Департамента имущества города Москвы финансирование определено в объеме 179,3 млн. рублей, а в Приложении 42 к данной подпрограмме указаны мероприятия в отношении недвижимых объектов нежилого назначения, принадлежащих городу Москве и входящих в городскую имущественную казну, с объемом финансирования за счет бюджета города Москвы в 2011-2013 годах в размере 1 219,0 млн. рублей.

- Анализ проблемной ситуации существенно неполон. Отсутствует прогноз изменения энергопотребления, в том числе в связи с изменением количества организаций и интенсивности их деятельности, структурными изменениями в экономике, а также изменением численности населения и бытового энергопотребления.

Не приведены результаты исследований реального потенциала энергосбережения в государственных органах и организациях города Москвы (в зависимости от года постройки и капитального ремонта здания, технологии деятельности). Отсутствуют данные исследований потенциала снижения энергопотребления частными лицами, а также анализ действенности возможных (соответствующих полномочиям органов государственной власти города Москвы) стимулов такого поведения частных лиц.

Нет данных анализа рынка энергосервисных работ в городе и прогноза его развития.

- Выявлены случаи недостоверности и необоснованности данных. Например, базовые значения энергопотребления за 2008 год в паспорте Программы не соответствуют отчетным данным (завышены):

| Наименование ресурса | Единицы измерения | Отчет за 2008 год | Базовые показатели в проекте Программе |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем потребленной электрической энергии | млн. Квтч | 42 769,0 | 51 700,0 |
| Объем потребленной тепловой энергии | тыс. Гкал | 77 846,0 | 86 125,0 |

Напротив, показатели удельного расхода электрической энергии в жилых домах в 2009-2010 гг. в расчете на одного человека в приложении 11занижены: 896,8 и 916,1 кВт/час/чел/год против статистических данных – 914,3 и 921,5 кВт/час/чел/год. Аналогичная ситуация с показателями на один кв. метр площади. Показатели удельного расхода природного газа в жилом фонде в расчете на одного человека и на 1 кв.м. площади на 2009-2011 гг. по данным приложения 11 более чем в 2 раза ниже показателей статистической отчетности ф.22-ЖКХ (сводная): по данным приложения 11 их значения 51,8 и 49,1 куб.м. на человека в год и 2,54 и 2,38 куб.м. на 1 кв.м. жилой площади, а по данным отчетности – 112,0 и 117,1 куб.м. на одного человека в год и 5,56 и 5,78 куб.м. на 1 кв.м. жилой площади.

- Ожидаемые результаты и целевые индикаторы проекта Программы не соответствуют ряду требований ст. 14 Закона № 261-ФЗ, в том числе включают не все показатели, определенные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Также нарушением указанного постановления является принятие в проекте Программы в качестве базовых значений показателей потребления топливно-энергетических ресурсов, воды, вредных выбросов и выбросов парниковых газов за 2008 год. Кроме того,  они не  согласуются с аналогичными показателями окружных и отраслевых программ энергосбережения, в которых в качестве стартовых показателей приняты показатели энергопотребления за 2009 год.

- В проекте Программы не обеспечены единство подходов в определении мер и направлений деятельности, состава исполнителей и сфер их ответственности (Приложение 1 к Заключению). По административным округам города Москвы определены разные перечни организаций, за достижение целевых показателей в области энергосбережения которых несет ответственность префектура; при этом в ряде случаев указаны организации, не подведомственные префектурам, и (или) не указаны управы районов. Финансовые потребности территориальных подпрограмм существенно различны (в части средств бюджета города Москвы – до 52,3 раза), при этом различия объемов финансирования и охвата отраслей городского хозяйства не согласуются между собой.

Ряд городских учреждений не учтен в проекте Программы. Например, родильные дома в Северо-Восточном, Восточном и Западном административных округах не входят ни в соответствующую отраслевую, ни в территориальные подпрограммы.

Предусмотрено применение мер тарифного регулирования, но в составе исполнителей Региональная энергетическая комиссия города Москвы отсутствует. В отдельных задачах и мероприятиях упоминаются организации с муниципальным участием и муниципальные учреждения, но в составе исполнителей органы местного самоуправления отсутствуют.

- Предлагаемое проектом Программы распространение требований, установленных ч. 1 ст. 24 Закона № 261-ФЗ для государственных (муниципальных) учреждений, на объекты и организации, не указанные в данной статье, нерационально. Такое требование может создать предпосылки многолетнего проведения на всех объектах вне зависимости от их потенциала энергосбережения менее эффективных мероприятий (для сохранения «запаса экономии» на последующие годы).

- Проект Программы не включает ряд задач и мероприятий, предусмотренных Генеральным планом города Москвы, например, по развитию распределительных сетей 20 кВ и ликвидации сетей 6 кВ, по рациональному распределению транспорта теплоты из зон избытка тепловой мощности в зоны ее дефицита. Также не прописаны задачи и мероприятия по обеспечению режима надежного энергоснабжения города, в том числе уменьшение частоты и масштаба перепадов напряжения в сети.

- Программные мероприятия не в полной мере обеспечивают создание условий и стимулов экономии энергоресурсов. Например, несмотря на неполную оснащенность приборами учета учреждений здравоохранения, в составе подпрограммы Департамента здравоохранения города Москвы мероприятия и расходы на установку приборов учета не запланированы. Кроме того, отраслевыми подпрограммами не предусмотрены мероприятия по подключению приборов учета к автоматизированной информационно-измерительной системе контроля и учета электрической энергии.

Также есть случаи формального подхода к планированию мероприятий.

В проекте Программы не предусмотрен механизм возмещения расходов бюджета города Москвы, связанных с проведением мероприятий по энергосбережению на объектах имущественной казны, сдаваемых в аренду.

- В проекте Программы не определены конкретные меры государственного регулирования в сфере энергосбережения. Например, в качестве мер тарифного регулирования упоминается возможность применения тарифа экономического развития, в качестве мер налогового регулирования – возможность предоставления инвестиционного налогового кредита и предоставления права применения хозяйствующими субъектами повышающих коэффициентов к установленной норме амортизационных отчислений. Конкретные значения, сроки введения мер государственного регулирования, ожидаемые затраты и выгоды для участников Программы и города не указаны.

В то же время не рассмотрена возможность применения дифференцированного тарифа на электроэнергию, позволяющего ввести экономическое стимулирование сокращения энергопотребления без ущемления социально незащищенных слоев населения.

Предусмотренная проектом Программы «дотационно-субсидиарная политика» не конкретизирована, объемы средств на ее осуществление не определены. Необходимо отметить, что предоставление дотаций физическим и юридическим лицам Бюджетным кодексом Российской Федерации не предусмотрено.

- Меры нормативно-правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности недостаточны. Так, актуализация нормативных правовых актов, определяющих порядок стимулирования энергосбережения в отдельных отраслях городского хозяйства, проектом Программы не предусмотрена.

- В проекте Программы имеются другие нарушения и недостатки, справка по которым передана разработчику проекта Программы (ДепТЭХ).

В целом следует отметить, что данные проекта Программы по потребностям в финансовом обеспечении противоречивы (Приложение 2 к Заключению). Не ясно, за счет каких средств и в каких объемах указанные в проекте Программы органы исполнительной власти города Москвы (помимо ДепТЭХ) должны проводить мероприятия по энергосбережению в государственных органах и учреждениях. Обоснование предусмотренных для реализации Программы объемов финансовых ресурсов не представлено.

В полном объеме механизм привлечения внебюджетных средств для реализации Программы не определен. Приложения ряда подпрограмм не содержат соответствующей информации (например, в Приложении 34 «Перечень соглашений и договоров о намерениях между Департаментом образования города Москвы и организациями, предусматривающих финансовое обеспечение исполнения настоящей Подпрограммы энергосбережения» Департамента образования города Москвы отсутствует информация о заключенных соглашениях и договорах о намерениях).

В этой связи целесообразно откорректировать проект Программы  после формирования и утверждения иных государственных программ, приведя в соответствие с ними состав подпрограмм и мероприятий, объемов финансирования.

Приложение 1

Примеры необоснованных различий в проекте Программы в выборе мер и направлений деятельности,

определении сфер ответственности

По административным округам города Москвы определены различные перечни организаций, за достижение целевых показателей в области энергосбережения которых несет ответственность префектура, при этом в ряде случаев указаны организации, не подведомственные префектурам:

|  | ЦАО | САО | СВАО | ВАО | ЮВАО | ЮАО | ЮЗАО | ЗАО | СЗАО | ЗелАО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управы районов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГУИС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ДЕЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилые дома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления здравоохранения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления соцзащиты» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения соцзащиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Управления потребительского рынка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Финансирование, всего (2012-2016 г.г.), млн. рублей | 2 321,61 | 3 677,86 | 2 792,80 | 24 302,77 | 6 037,70 | 2 918,61 | 1 524,71 | 3 935,26 | 2 912,92 | 9 285,80 |
| «Бюджет. средства из других программ» | 318,62 | 635,89 | 124,77 | 6 521,94 | 1 842,37 | 268,70 | 271,08 | 344,12 | 484,18 | 2 313,63 |
| Внебюджетные средства | 2 002,99 | 3 041,97 | 2 668,03 | 17 780,83 | 4 195,33 | 2 649,91 | 1 253,63 | 3 591,13 | 2 428,74 | 6 972,17 |

Предусмотренные проектом Программы меры неадминистративного управления по секторам Программы существенно различны:

| Меры Сектора | Государственный надзор | Государственное регулирование | Механизмы привлечения инвестиций | Информационное обеспечение | Долгосрочное планирование | Дотационно-субсидиарная политика | Тарифное стимулирование | Установление требований, норм и правил |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергосбережение и повышение энергоэффективности: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в организациях бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в жилищном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при производстве и распределении энергоресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в системах водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в системах уличного освещения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в промышленности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере торговли, услуг и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в сфере коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на транспорте |  |  |  |  |  |  |  |  |

Обоснования отказа от государственного надзора в организациях бюджетной сферы, применения государственного регулирования только в двух из десяти секторов Программы и т.д. в проекте Программы не приведены.

Приложение 2

Средства бюджета города Москвы,

запланированные проектом Программы на 2011-2013 годы

млн. рублей

| Источник Подпрограмма | Паспорт проекта Программы | Паспорта подпрограмм | Приложение 1 к проекту Программы |
| --- | --- | --- | --- |
| Департамент топливно-энергетического хозяйства | 3 860,04 | 74,13 | 3 915,93 * |
| Департамент градостроительной политики города Москвы | 2,22 | - | 0,00 |
| Департамент городского строительства города Москвы | - | 2,22 | - |
| Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | 97,81 | 97,81 | 0,00 |
| Департамент капитального ремонта жилищного фонда города Москвы | 1,68 | 1,691 | 0,00 |
| Департамент науки и промышленной политики | 87,40 | 87,40 | 0,00 |
| Департамент имущества города Москвы | 1 698,32 | 179,33 | 0,00 |
| Департамент здравоохранения города Москвы | 964,85 | 964,85 | 0,00 |
| Департамент культуры города Москвы | 251,86 | 251,86 | 0,00 |
| Департамент образования города Москвы | 3 235,69 | 2 451,34 | 0,00 |
| Департамент торговли и услуг города Москвы | 17,92 | 17,93* | 0,00 |
| Департамент природопользования и охраны окружающей среды | 40,06 | 40,06 | 0,00 |
| Департамент поддержки и развития малого предпринимательства | 2,00 | 1,99* | 0,00 |
| Департамент социальной защиты населения | 1 322,06 | 1 322,06* | 0,00 |
| Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент физической культуры и спорта | 882,65 | 882,65 | 0,00 |
| Департамент по телекоммуникациям и средствам массовой информации | 171,55 | 171,561* | 0,00 |
| Префектура ЦАО | 737,49 | 737,49 | 0,00 |
| Префектура CАО | 1 223,80 | 874,93 | 0,00 |
| Префектура ВАО | 12 551,77 | 12 551,77 | 0,00 |
| Префектура ЮАО | 822,94 | 822,94 | 0,00 |
| Префектура ЗАО | 725,72 | 725,72 | 0,00 |
| Префектура СВАО | 254,27 | 254,27 | 0,00 |
| Префектура СЗАО | 977,13 | 984,61 | 0,00 |
| Префектура ЮВАО | 3 313,38 | 3 313,37* | 0,00 |
| Префектура ЮЗАО | 504,83 | 504,83 | 0,00 |
| Префектура ЗелАО | 4 417,18 | 4 417,178 | 0,00 |
| Итого | 38 164,62 | 31 733,99 | 3 915,93 |

Утвержден постановлением Правительства Москвы от 04.03.2011 № 56-ПП.

Утверждены  приказом ДЭПиР и Депфина города Москвы от 25.03.2011 № 56-ПР/151.

Письмом от 20.04.2011 № И/15-410 – электронные версии проектов Программы и подпрограммы ДепТЭХ, постановления Правительства Москвы; письмом от 25.04.2011 № И/15-422 – полная электронная версия проекта Программы (со всеми подпрограммами и приложениями) и постановления Правительства Москвы, копии писем ДЭПиР и Депфина города Москвы; письмом от 05.05.2011 № И/15-464 – измененное Приложение 1 «Бюджетное финансирование программы».

В паспорте Программы суммы приведены с указанием: «Бюджет. средства из других программ». Кроме того, согласно Приложению 1 к проекту Программы «Бюджетное финансирование программы» объем бюджетных средств, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы в 2012 году, составляет 1 049,8 млн. рублей, а на реализацию мероприятий подпрограммы ДепТЭХ в тот же период – 1 311,5 млн. рублей.

- «Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий в бюджетных учреждениях является проведение энергетического обследования и паспортизации объектов бюджетной сферы» (ГЦП «Энергосбережение в городе Москве на 2009-2011 гг. и на перспективу до 2020 года», утв. постановлением Правительства Москвы от 28.10.2008 № 1012-ПП (в ред. от 12.04.2011). Мероприятия предусмотрены п. 2.2 раздела 8.1 подпрограммы 8).

- Данные постановления Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1049-ПП «Об уточненных параметрах прогноза социально-экономического развития города Москвы на 2010 год и основных параметрах функционирования экономики в 2011-2012 гг.».

- Например, отсутствуют такие общие целевые показатели как:

- – доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (…), в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории …;

- – изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов;

- – доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории ….

Предусматривающего, что целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие динамику (изменение) показателей, рассчитываются по отношению к значениям соответствующих показателей в году, предшествующем году начала реализации программы.

«… обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента».

Например, здания жилищного фонда, находящиеся в собственности города; организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности; объекты уличного освещения и жилищно-коммунального хозяйства.

Предусмотрено основными направлениями реализации Программы в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 02.02.2011 № 23-ПП.

В настоящее время к АИИС подключены лишь 69,9 процента учреждений образования от общего количества объектов, имеющих приборы учета; 93,6 процента учреждений здравоохранения; в сфере культуры, физической культуры и спорта, социальной защиты к АИИС не подключен ни один прибор учета.

Например, по Департаменту науки и промышленной политики города Москвы в перечень мероприятий ОАО «Косметическое объединение «Свобода» в 2011 году дважды включено мероприятие «Модернизация осветительной системы на основе энергосберегающих светильников» с одинаковыми показателями экономии в натуральных и стоимостных показателях 15 625,0 кВт*ч, 50,0 тыс. рублей соответственно. То же значение показателя экономии присутствует в аналогичных мероприятиях более чем 20 различных организаций, что представляется сомнительным.

В соответствии с п. 5 ст. 21 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ (в ред. от 07.02.2011) «Об электроэнергетике».

Притом что такое понятие в законодательстве Российской Федерации и города Москвы отсутствует.

Например, постановления Правительства Москвы от 10.02.2004 № 71-ПП «Об утверждении Положения о порядке стимулирования энергосбережения в системе жилищного хозяйства города Москвы», от 17.12.2002 № 1027-ПП «О порядке стимулирования энергосбережения в организациях Комплекса социальной сферы Правительства Москвы» не учитывают изменений бюджетного законодательства в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».

«ОАО «Мосхладокомбинат № 3», «М-ВИДЕО», «СЕДЬМОЙ КОНТИНЕНТ», «МАГАЗИНЫ БОСКО» и т.д.

Государственное учреждение «Поклонная гора», при этом ни одним нормативным правовым актом существование такого учреждения не подтверждается.

В соответствии с паспортом Программы.

Формулировки приведены в соответствии с проектом Программы

Период выбран для сопоставимости данных, так как финансирование подпрограмм запланировано только на 2011-2013 годы.

Данные таблиц паспорта Программы «Сводный объем финансирования, в т.ч. по годам реализации» и «Объем финансирования программы с разбивкой по соисполнителям – Государственным заказчикам для исполнения ими окружных и отраслевых подпрограмм энергосбережения» (средства бюджета города Москвы определены в паспорте Программы как «Бюджет. средства» и «Бюджет. средства из других программ»).

«Бюджетное финансирование программы».

При этом на финансирование всей Программы в 2011-2013 гг. предусмотрено в объеме 3 663 186,10 тыс. рублей.

Здесь и далее знаком «*» обозначен пересчет из тыс. рублей в млн. рублей.

Такого органа исполнительной власти города Москвы не существует. Постановлением Правительства Москвы от 05.03.2011 № 59-ПП утверждено положение о Департаменте строительства города Москвы.

Кроме того, в паспорте подпрограммы указаны средства «Бюджета города Москвы по разделу капитального ремонта» (62640,0 млн. рублей), предусмотренные «программой капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы».

При этом в Приложении 42 к данной подпрограмме указаны мероприятия в отношении недвижимых объектов нежилого назначения, принадлежащих городу Москве и входящих в городскую имущественную казну, с объемом финансирования за счет бюджета города Москвы в 2011-2013 годах в размере 1 219,0 млн. рублей.

Данная подпрограмма состоит из двух подпрограмм: Департамента потребительского рынка и услуг города Москвы и Департамента продовольственных ресурсов города Москвы, которые в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 17 ноября 2010 г. № 1020-ПП «О создании Департамента торговли и услуг города Москвы» путем слияния образовали Департамент торговли и услуг города Москвы.

Подпрограмма представлена как «Подпрограмма энергосбережения Департамента транспорта и связи города Москвы на период 2011-2013 гг. и на перспективу до 2020 года», при этом указанный орган исполнительной власти реорганизован постановлением Правительства Москвы от 15.02.2011 № 32-ПП в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Данная подпрограмма состоит из двух подпрограмм: Комитета по телекоммуникациям и средствам массовой информации города Москвы и Комитета рекламы, информации и оформления города Москвы, которые в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 22.02.2011 № 45-ПП «О Департаменте средств массовой информации и рекламы города Москвы» образовали Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы.