УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 5 ноября 2008 г.  № 1612-р

И З М Е Н Е Н И Я,

которые вносятся в план мероприятий на 2008 - 2010 годы по реализации Федерального закона от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ "О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России"

План мероприятий на 2008 - 2010 годы по реализации Федерального закона от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ "О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России" изложить в следующей редакции:

"УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства

Российской Федерации

от 4 мая 2008 г. № 607-р

(в редакции распоряжения Правительства

Российской Федерации

от 5 ноября 2008 г.  № 1612-р)

П Л А Н

мероприятий на 2008 - 2010 годы по реализации Федерального закона от 4 ноября 2007 г. № 250-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи

с осуществлением мер по реформированию Единой энергетической системы России"

|  | Наименование документа (мероприятия) | Срок представления в Правительство Российской Федерации | Вид документа | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Определение существенных условий договоров о порядке использования организацией по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих собственникам или иным законным владельцам и входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть, и порядка разрешения разногласий о праве заключения договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии с использованием указанных объектов | IV квартал 2008 г. | постановление | Минэнерго России ФАС России ФСТ России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 2. | Определение критериев отнесения субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций к числу субъектов, инвестиционные программы которых (включая определение источников их финансирования) утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и (или) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также порядка утверждения (в том числе порядка согласования с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации) их инвестиционных программ и контроля за реализацией таких программ | IV квартал 2008 г. | постановление | Минэнерго России Минэкономразвития России Минпромторг России ФСТ России ФАС России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 3. | Разработка основных направлений государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности электроэнергетики на основе возобновляемых источников энергии | IV квартал 2008 г. | распоряжение | Минэнерго России Минприроды России Минэкономразвития России Минпромторг России Минфин России ФСТ России |
| 4. | Разработка порядка урегулирования споров, связанных с установлением и применением платы за технологическое присоединение и (или) тарифных ставок, установленных органами государственного регулирования цен (тарифов) для определения размера такой платы (стандартизированных тарифных ставок) | IV квартал 2008 г. | постановление | ФСТ России Минэнерго России Минэкономразвития России Минпромторг России ФАС России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 5. | Разработка порядка оплаты услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | IV квартал 2008 г. | постановление | ФСТ России Минэнерго России ФАС России |
| 6. | Разработка критериев и порядка отнесения субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии к кругу лиц, подлежащих обязательному обслуживанию при оказании услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике | IV квартал 2008 г. | постановление | Минэнерго России ФСТ России ФАС России |
| 7. | Разработка порядка расследования причин аварий в электроэнергетике | IV квартал 2008 г. | постановление | Минприроды России МЧС России Минэнерго России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 8. | Реформирование и реорганизация открытых акционерных обществ "Иркутскэнерго", "СО ЕЭС", "РусГидро", "Холдинг МРСК", "РАО Энергетические системы Востока" и "ФСК ЕЭС", доля в уставном капитале которых принадлежит Российской Федерации | 2008 год | директивы представителям Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществ | Минэкономразвития России Минэнерго России Минпромторг России ФАС России ФСТ России |
| 9. | Определение порядка разработки, согласования и утверждения схем и программ развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период | I квартал 2009 г. | постановление | Минэнерго России Минэкономразвития России Минпромторг России ФАС России ФСТ России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 10. | Разработка правил оказания услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и механизмов ценообразования на указанные услуги | I квартал 2009 г. | постановление | Минэнерго России Минэкономразвития России ФСТ России ФАС России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 11. | Разработка порядка ограничения прав владения и пользования объектами электроэнергетики в отношении организаций, осуществляющих деятельность в сферах, отнесенных законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий, нарушающих требования технических регламентов и (или) иные обязательные требования при эксплуатации объектов электроэнергетики | II квартал 2009 г. | постановление | Минэнерго России Минприроды России Минпромторг России ФАС России ФСТ России |
| 12. | Разработка правил оптового рынка электрической энергии (мощности) | I квартал 2010 г. | постановление | Минэнерго России Минэкономразвития России Минпромторг России ФАС России ФСТ России с участием Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" |
| 13. | Разработка основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии | I квартал 2010 г. | постановление | Минэнерго России Минэкономразвития России Минпромторг России ФАС России ФСТ России". |

______________