«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по ремонту и капитальному строительству ОАО «Иркутскэнерго»

_____________В.П. Юшманов

«___»___________2011 года

- Документация по открытому запросу предложений                                                       от 07.04.2011 г.

ОТКРЫТЫЙ ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на право заключения договора на разработку обоснований инвестиций «Ленская ТЭС»

ДЛЯ НУЖД ОАО «ИРКУТСКЭНЕРГО»

г. Иркутск

2011 г.

- Содержание

1. Общие положения	4

1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений	4

1.2	Особые положения в связи с проведением запроса предложений через систему b2b-energo	5

1.3	Прочие положения	5

2. Задание на выполнение работ	6

3.  Проект Договора	13

4.	Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений	23

4.1	Общий порядок проведения запроса предложений	23

4.2	Публикация Уведомления о проведении запроса предложений	23

4.3	Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам	23

4.4	Подготовка Предложений	23

4.4.1	Общие требования к Предложению	23

4.4.2	Требования к сроку действия Предложения	24

4.4.3	Требования к языку Предложения	24

4.4.4	Требования к валюте Предложения	25

4.4.5  Начальная (предельная) цена.	25

4.4.6	Разъяснение Документации по запросу предложений	25

4.4.7	Внесение поправок в Документацию по запросу предложений	25

4.4.8.Продление срока окончания приема Предложений	25

4.5.	Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям	25

4.5.1.Требования к Участникам	25

4.5.2	Требования к документам, подтверждающим соответствие   Участника установленным требования	26

4.6.	Подача Предложений и их прием	27

4.6.1	Подача Предложений через систему b2b-energo.	27

4.6.2	Подача Предложений в письменной (бумажной) форме.	27

4.7	Оценка предложений и проведение переговоров	28

4.7.1          Общие положения	28

4.7.2.         Отборочная стадия	28

4.7.3.         Проведение переговоров	29

4.7.4.         Оценочная стадия	29

4.8.	Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя	30

4.9.	Подписание договора	30

4.10. Уведомление Участников о результатах запроса предложений	30

4.11	Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков.	31

4.12	Участие в запросе предложений коллективных участников	32

4.13	Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений в форме неустойки	33

5.	Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение	34

5.1.	Письмо о подаче оферты	34

5.1.1.	Форма письма о подаче оферты	34

5.1.2 Инструкции по заполнению	36

5.2     График выполнения работ	37

5.2.1 Форма Графика выполнения работ	37

5.2.2.Инструкции по заполнению	38

5.3. Смета расходов	39

5.3.1 Форма Смета расходов	39

5.3.2 Инструкции по заполнению	40

5.4. График оплаты выполнения работ	41

5.4.1  Форма графика оплаты выполнения работ	41

5.4.2. Инструкции по заполнению	42

5.5. Анкета Участника запроса предложений	43

5.5.1  Форма Анкеты Участника запроса предложений	43

5.5.2.Инструкции по заполнению	45

5.6.	Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	46

5.6.1  Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров	46

5.6.2 Инструкции по заполнению	48

5.7. Справка о материально-технических ресурсах	49

5.7.1  Форма Справки о материально-технических ресурсах	49

5.7.2. Инструкции по заполнению	50

5.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 1)	51

5.8.1 Форма Справки о кадровых ресурсах	51

5.8.2.Инструкции по заполнению	52

5.9.	План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками	53

5.9.1.  Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками	53

5.9.2 Инструкции по заполнению	54

5.10. Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений	55

5.10.1.  Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений	55

5.10.2.Инструкции по заполнению	56

5.11.	Финансовое состояние участника запроса предложений.	57

5.12. Справка об участии в судебных разбирательствах	58

5.12.1  Форма Справки о об участии в судебных разбирательствах	58

5.12.2.Инструкции по заполнению:	59

## 1. Общие положения

## 1.1. Общие сведения о процедуре запроса предложений

    - ОАО «Иркутскэнерго» (664025, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3), (далее — Организатор запроса предложений), Уведомлением о проведении запроса предложений опубликованным на Торговой площадке Информационно-аналитической и торгово-операционной системы «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» /http://www.b2b-energo.ru/  от 07.04.2011 г. пригласило юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — подрядчики) к участию в процедуре открытого конкурентного запроса предложений  (далее — запрос предложений) на право заключения Договора на разработку обоснований инвестиций «Ленская ТЭС».

    - Продукция закупается для нужд ОАО «Иркутскэнерго» - 664025, Россия, г.Иркутск, ул. Сухэ-Батора д.3 (далее — Заказчик).

    - Для справок обращаться к Николаевой Натальи Михайловне  тел.: (3952) 792-153     межгород, факс: (3952) 792-201 межгород, e-mail: nikolaeva_nm@irkutskenergo.ru.

    - Настоящий запрос предложений проводится через систему b2b-energo по правилам и регламентам данной системы, с использованием её функционала.

    - Подробные требования к выполняемым работам изложены в разделе 2 (далее ссылки относятся к настоящей Документации по открытому запросу предложений). Проект Договора, который будет заключен по результатам данной процедуры запроса предложений, приведен в разделе 3. Порядок проведения запроса предложений и участия в нем, а также инструкции по подготовке Предложений, приведены в разделе 4. Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Предложения, приведены в разделе 6.

    - Данная процедура запроса предложений не является конкурсом, и ее проведение не регулируется статьями 447—449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Данная процедура запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057—10651 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, данная процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика соответствующий объем гражданско-правовых обязательств.

    - Опубликованное в соответствии с пунктом 1.1.1 Уведомление вместе с настоящей Документацией по запросу предложений, являющейся его неотъемлемым приложением, являются приглашением делать оферты и должны рассматриваться Участниками в соответствии с этим.

    - Предложение Участника имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим.

    - Заключенный по результатам запроса предложений Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протоколы преддоговорных переговоров между Заказчиком и Победителем (по условиям, не оговоренным ни в настоящей Документации по запросу предложений, ни в Предложении Победителя);

        - Уведомление о проведении запроса предложений и настоящая Документация по запросу предложений;

        - Предложение Победителя со всеми дополнениями и разъяснениями, соответствующими требованиям Заказчика.

    - Иные документы Заказчика и Участников не определяют права и обязанности сторон в связи с данным запросом предложений.

    - В случае противоречия документов или сведений, поданных в электронной форме через систему b2b-energo, и документов или сведений, поданных в письменной (бумажной) форме Заказчику, документы или сведения в электронной форме в системе b2b-energo будут рассматриваться как имеющие преобладающую силу. Несогласие Участника с этим будет рассматриваться как уклонение Участником системы b2b-energo от взятых на себя обязательств в рамках торговой сессии и влечет соответствующие меры, предусмотренные регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.

    - Любые уведомления, письма, предложения, иная переписка и действия председателя, заместителя председателя, членов, ответственного секретаря закупочной комиссии и иных работников Заказчика и Организатора закупки относительно условий, сроков проведения, предмета настоящей закупочной процедуры (за исключением информации, представленной участникам закупочной процедуры в порядке, установленном Положением о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд ОАО «Иркутскэнерго») носят исключительно информационный характер и не являются офертой либо акцептом.

    - Доказательством победы в закупочной процедуре является соответствующее письмо в адрес участника за подписью лица, имеющего право подписания от имени ОАО «Иркутскэнерго» договора по результатам закупочной процедуры (Инициатора договора).

## Особые положения в связи с проведением запроса предложений через систему b2b-energo

    - Для участия в запросе предложений Участники должны быть зарегистрированы в системе b2b-energo в качестве полноправных участников данной системы, т.е. должны заключить соответствующий договор с оператором системы.

    - Участники должны подать свои предложения как в электронном виде через систему b2b-energo, так и в письменной (бумажной) форме (подробнее см. подраздел 4.4). Участник, подавший предложение только одним из выше указанных способов, не будет допущен к участию в запросе предложений.

    - Правила проведения процедур запроса предложений через систему b2b-energo определяются регламентами ее работы и соглашением Участника с оператором данной системы.

## Прочие положения

    - Подрядчик самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Предложения, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данного запроса предложений.

    - Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений, в том числе содержащихся в Предложениях. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Документацией по запросу предложений.

## 2. Задание на выполнение работ

- ЗАДАНИЕ

на разработку обоснований инвестиций «Ленская ТЭС»

- 1. Основание для проектирования

1.1 План капитальных вложений на капитальное строительство ОАО «Иркутскэнерго» на 2011 г.

2.2.Соглашение о сотрудничестве в отношении совместной реализации проектов развития

генерации, поставок энергии в Китай и продаж в России между China Yangtze Power Co., LTD и

ООО «Евросибэнерго» от 25.11.2010.

2. Вид строительства

2.1 Новое строительство.

3. Район и площадка строительства:

3.1 Иркутская область, Усть-Кутский район.

- 4. Состав и содержание обоснований инвестиций

Обоснования инвестиций должны соответствовать требованиям СП 11-101-95 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений», «Положения об оценке воздействия намечаемой  хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372 и содержать следующие основные разделы:

- Исходные данные.

- Цели инвестирования, экономический, экологический, социальный, коммерческий эффект, ожидаемый от функционирования ТЭС в намечаемом районе строительства.

- Результаты оценок технико-экономических показателей ТЭС на основе имеющихся материалов и исследований, градостроительной документации.

- Оценка современного баланса производства и потребления энергии и мощности:

- объемы годовых поставок электрической и тепловой энергии и мощности проектируемой ТЭС;

- основные технические, экономические и качественные показатели ТЭС;

- производственная программа, ее обоснование исходя из анализа:

- перспективной потребности в энергии и мощности и возможности ее сбыта на внутреннем и внешнем рынках,

- наличия необходимых топливных, водных и иных ресурсов,

- оценки конкурентоспособности на рынке энергии и мощности,

- возможности заключения договора предоставления мощности.

- Общая характеристика объекта инвестирования, потребность в намечаемой к производству электрической и тепловой энергии и мощности:

- данные о необходимых ресурсах, вовлекаемых в хозяйственную деятельность предприятия, в том числе природных ресурсов;

- сведения о рынке строительного подряда, предприятиях-поставщиках оборудования и материалов и т.д.

- Тепловая и электрическая мощность ТЭС.

- Основные технологические решения.

- Обоснование выбора основного и вспомогательного оборудования на основе:

- сравнения возможных вариантов технологических схем, обеспечивающих необходимый уровень живучести ТЭС, экономической эффективности, экологической безопасности, потребления ресурсов на единицу продукции, с точки зрения минимизации степени риска и вероятности возникновения аварийных ситуаций;

- требования к основному технологическому оборудованию, выполнение которых обеспечивает промышленную безопасность предприятия;

- решения по утилизации и безопасному уничтожению и хранению отходов;

- производственно-технологическая структура и состав ТЭС.

- Обеспечение ТЭС ресурсами:

- Годовая потребность ТЭС в необходимых ресурсах: топливе, эксплуатационных материалах, воде, запасных частях и комплектующих, исходя из установленной производственной программы, принятых технологий и оборудования;

- анализ и обоснование возможных источников и условий получения ресурсов, в том числе возможной производственной кооперации (включая подготовку топлива), оценка их надежности;

- требования к качеству и способам подготовки топлива и воды;

- расчет ежегодных расходов на обеспечение ТЭС топливными и водными ресурсами.

- Место размещения ТЭС:

- Основные требования к площадке размещения ТЭС. Анализ возможных вариантов площадки под строительство ТЭС. Обоснование выбранного места размещения объекта с учетом социальной, экономической и экологической       ситуации в районе строительства, наличия сырьевых ресурсов, транспортных коммуникаций, инженерных сетей и других объектов производственной и социальной инфраструктуры и т.п.

- Краткая характеристика выбранного варианта размещения объекта, основные критерии его оптимальности.

В состав Обоснований должны включаться картографические и другие материалы, в том числе схема ситуационного плана с размещением объекта строительства и указанием мест присоединения его к инженерным сетям и коммуникациям, схема генерального плана объекта, обосновывающие размеры земельного участка.

- Основные строительные решения:

- принципиальные объемно-планировочные и конструктивные решения, основные параметры наиболее крупных и сложных зданий и сооружений, сроки и очередность строительства;

- потребность в строительной продукции и материалах;

- предложения по организации строительства.

- Решения по энергосбережению, водоснабжению, канализации, схемам выдачи мощности и др.

- Оценка воздействия на окружающую среду должна соответствовать требованиям «Положения об оценке воздействия намечаемой  хозяйственной  и иной деятельности на окружающую среду в РФ», утвержденного приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 г. № 372.

- Кадры и социальное развитие.

- Условия и характеристика труда на ТЭС:

-  потребность в трудовых ресурсах по категориям работников: рабочих, ИТР и служащих, требования к их квалификации;

-  альтернативные варианты удовлетворения потребности в трудовых ресурсах: привлечение местной рабочей силы, вахтовый метод и др.

- Предложения по организации подготовки рабочих кадров для ТЭС;

- Анализ вариантов обеспечения работников ТЭС жильем, создания социальных и культурно-бытовых условий.

- Эффективность инвестиций.

Оценка эффективности инвестиций проводится по результатам количественного и качественного анализа информации, полученной при разработке соответствующих разделов обоснований, и основывается на следующих положениях:

- стоимости строительства, определяемой по аналогам и укрупненным       показателям, прогнозным и экспертным оценкам, а также в соответствии с п.5.7 Задания;

- уточнении возможных источников и условий финансирования инвестиций, принятых на стадии прединвестиционных исследований;

- определении себестоимости основных видов продукции, прогнозе изменения       основных показателей производственной деятельности ТЭС в течение расчетного периода, анализе тенденции изменения рентабельности и мероприятий по обеспечению минимизации возможных потерь;

- оценке риска инвестиций;

- обосновании выбора расчетного периода (горизонта расчета), в пределах которого выполняются экономические расчеты, включающие время проектирования, строительства, освоения проектной мощности и эксплуатации объекта;

- учете данных прогнозируемого изменения цен по всем составляющим элементам дохода и издержек производства по годам расчетного периода;

- результатах расчетов с выявлением возможностей повышения экономической эффективности и надежности проекта за счет совершенствования проектных решений, более рационального использования ресурсов и прочих факторов.

- Выводы и предложения.

- Общие выводы о хозяйственной необходимости, технической возможности, коммерческой, экономической и социальной целесообразности инвестиций в строительство объекта с учетом обеспечения его промышленной безопасности.

- Основные технико-экономические и финансовые показатели объекта инвестиций, рекомендуемые для одобрения Заказчиком.

- Рекомендации по порядку дальнейшего проектирования, строительства

(совмещенное строительство и проектирование, строительство по очередям) и эксплуатации объекта, обеспечивающие Заказчику получение максимальной и стабильной во времени прибыли.

- Программа проектирования и проведения необходимых исследований и изысканий, план-график осуществления инвестиционного проекта.

К Обоснованиям прилагаются документы согласований и графические материалы, схемы, чертежи, демонстрационные материалы для организации общественных слушаний.

- 5. Требования к выполняемой работе

- Разработать обоснование инвестиций в строительство тепловой электрической станции в Усть-Кутском районе Иркутской области ориентировочной мощностью 1200 МВт с целью обеспечения покрытия перспективной потребности в электрической энергии и мощности, включая перспективу передачи электрической мощности зарубежным потребителям с учетом существующей электросетевой инфраструктуры. Схема ТЭС - блочная, с парогазовыми установками (ПГУ).

- Выполнить оценку потребности в тепловой мощности для теплоснабжения поселка для размещения персонала ТЭС с учетом п. 5.15.

- В качестве основного и растопочного топлива принять попутный газ, подготовленный в соответствии с требованиями по качеству, предъявляемыми к топливу, используемому выбранным газотурбинным оборудованием. Обосновать необходимость применения и выбор резервного и аварийного топлива.

- Выполнить оценку потенциала обеспечения ТЭС попутным газом соответствующего качества от нефтегазовых и газоконденсатных месторождений на севере Иркутской области с учетом реализуемых инвестиционных проектов по их освоению, а также планов ООО «Иркутская нефтяная компания» и ЗАО «Сибур-Холдинг» по строительству газохимического завода в г. Усть-Куте.

- Выбор площадки под строительство ТЭС осуществить с учетом:

- Сведений государственного земельного кадастра, включая  сведения о кадастровом квартале, смежниках, землепользователях и их правах на землю (собственность, аренда);

- Экологической ситуации в районе строительства;

- Минимальных компенсационных выплат за отчуждаемые земельные участки различного назначения;

- Возможности организации водозаборных сооружений с учетом обеспечения их надежной работы исходя из гидрологических условий;

- Минимальных затрат на строительство и эксплуатацию, в том числе с учетом возможных кооперационных связей:

- Подъездных железнодорожных и автомобильных путей;

- Схемы топливообеспечения;

- Системы водоснабжения и канализования;

- Схемы выдачи электрической мощности;

- Сетей телемеханики и связи;

- Условий для размещения строительно-монтажного, эксплуатационного и ремонтного персонала ТЭС.

- Разработать основные технические решения:

- основные технологические решения, в том числе тип и характеристики основного оборудования, тип и характеристики оборудования системы оборотного технического водоснабжения, системы забора исходной воды, технологии водоподготовки, очистки и  сброса промышленных и ливневых вод, схемы выдачи мощности;

- обосновать строительство отопительной котельной на период строительства ТЭС с оценкой целесообразности дальнейшего использования ее для повышения живучести действующей ТЭС;

- основные строительные и архитектурные решения;

- механизация и автоматизация производственных процессов;

- сети телемеханики и связи в соответствии с Правилами оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, утвержденными Постановлением правительства РФ от 27.12.2004, а также с Правилами оптового рынка электроэнергии (мощности) утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2003 года N 643.

- Разработать обоснование единичной мощности и рекомендуемого типа (марки) основного оборудования ТЭС с учетом эксплуатационных характеристик, показателей надежности, затрат на приобретение, монтаж и эксплуатацию, затрат на сервисное сопровождение. Решение о применении в составе Обоснований инвестиций определенного типа (марки) оборудования принимается Заказчиком на основании представляемых Исполнителем обосновывающих материалов по оборудованию каждого рассматриваемого типа (марки). Указанное решение сообщается Исполнителю в письменном виде по результатам работы технической и конкурсной комиссий Заказчика.

- Разработать и согласовать в установленном порядке градостроительные планы земельных участков под строительство ТЭС, включая полный комплекс объектов инженерно-технического обеспечения.

- Учесть современные требования к уровню автоматизации производственных процессов.

- Предусмотреть устройство склада горюче-смазочных материалов.

- Схему водоподготовки разработать с учетом обеспечения качества воды, необходимого для работы оборудования, в том числе в паводковый период.

- Схема выдачи электрической мощности должна учитывать наличие существующих и перспективных объектов электросетевой инфраструктуры и потребности существующих и перспективных потребителей.

- В целях сокращения сроков и стоимости строительства, предусмотреть применение современных материалов и технологий строительства зданий и сооружений. Предпочтительно применение стандартных изделий.

- Разработать соображения по строительству ТЭС с учетом наличия местных и потенциала привлечения специализированных строительно-монтажных организаций, расположенных в близлежащих регионах.

- Учесть необходимость обеспечения объектами жилищного и социально-бытового назначения строительно-монтажного, эксплуатационного и ремонтного персонала ТЭС. Предпочтительным является вариант размещения персонала в г. Усть-Куте. Строительство отдельного поселка для ремонтно-эксплуатационного персонала требует дополнительного обоснования.

- Выполнить оценку необходимого объема инвестиций и сроков проектирования и строительства ТЭС на проектную мощность с выделением очередей строительства и пусковых комплексов.

- Разработать производственную программу ТЭС на период до 2030 года.

- Выполнить расчет выручки от реализации товарной продукции.

- Оценить объемы, сроки и условия привлечения банковских кредитов, разработать рекомендуемые графики их погашения.

- Разработать сводные ведомости накладных расходов и производственных издержек.

- Разработать структуру себестоимости товарной продукции и выполнить ее оценку по годам в пределах горизонта расчета эффективности инвестиций.

- Оценить затраты на основные мероприятия по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- Выполнить оценку эффективности инвестиций в соответствии с требованиями СТП 001.079.078-2007 «Методика оценки эффективности инвестиционных проектов ОАО «Иркутскэнерго».

- 6. Пусковые комплексы и очереди строительства.

- В составе первой очереди строительства предусмотреть ввод в эксплуатацию:

- электрической мощности не менее 400 МВт и тепловой мощности – в случае необходимости теплоснабжения поселка для размещения персонала ТЭС с учетом п. 5.15 с выделением следующих пусковых комплексов:

- Первый пусковой комплекс: ГТУ станционный №1;

- Второй пусковой комплекс: ГТУ  станционный №2;

- Третий пусковой комплекс: переустройство ГТУ   ст.№№1,2 в ПГУ-400.

    - каналов связи и телемеханики по направлениям Ленская ТЭС – Иркутское РДУ, Ленская ТЭС – ИД ОАО «Иркутскэнерго» в полном объеме.

- Разработать предложения по составу и срокам ввода последующих очередей строительства ТЭС (в том числе, по оформлению права собственности на объекты недвижимости, входящие в состав ТЭС – в качестве простых или сложной (сложных) вещей).

- Предусмотреть выделение пусковых комплексов в составе последующих очередей строительства в случае их технической и экономической целесообразности.

- 7. Особые условия проектирования.

- Климатические условия принять в соответствии со СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» для г. Усть-Кута.

- Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* по карте В ОСР-97.

- Геологические условия принимаются на основании доступных фондовых материалов.

- Геодезические и гидрологические, экологические изыскания выполнить по рекомендованному варианту в объеме, необходимом для разработки обоснований инвестиций и формирования градостроительного плана.

- При разработке обоснований учесть проработки, выполненные в составе «Ходатайства о намерениях инвестирования в строительство новой ТЭС в Усть-Кутском районе», разработанного Иркутским филиалом СибЭНТЦ в 2007 году.

- Характеристики и состав основного топлива принять по доступным фондовым материалам.

- Получение технических условий на подключение к сетям связи, внешнего электроснабжения, необходимых для разработки обоснований инвестиций, согласование градостроительного плана осуществляет Исполнитель на основании доверенности, выдаваемой Заказчиком в течение 10 рабочих дней со дня заключения договора на разработку обоснований инвестиций.

- Затраты, связанные со сбором исходных данных, согласованием предпроектной документации, должны быть учтены в сметах к договору на разработку обоснований инвестиций.

- 8. Проектная организация.

8.1 Проектная организация выбирается на конкурсной основе.

- 9. Заказчик.

9.1 ОАО «Иркутскэнерго».

- 10. Срок выполнения предпроектных работ

10.1 Сроки и порядок выполнения предпроектных работ определяются календарным графиком к договору.

- 11. Исходные данные

11.1. «Ходатайство о намерениях инвестирования в строительство новой ТЭС в Усть-Кутском районе», разработанное Иркутским филиалом СибЭНТЦ в 2007 году.

11.2. СТП 001.079.078-2007 «Методика оценки эффективности инвестиционных проектов ОАО «Иркутскэнерго»

.

## 3.         Проект Договора

  - Общие положения

- Приведенная ниже форма договора обязательна как по существу изложенных требований, так и по форме. Участник запроса предложений может предложить иные формулировки отдельных пунктов или разделов договора, однако предложение иных условий договора по существу может явиться основанием для отклонения предложения такого участника.

начало проекта Договора

- ДОГОВОР №________

- подряда на выполнение проектно-изыскательских работ

г. Иркутск                                                                                           "____"__________ 20__ г.

__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице  ____________________________________________________________,    действующего на

(должность, фамилия, имя, отчество)

основании___________________________________________________, с одной стороны,  и

(Устава, доверенности с указанием ее реквизитов)

______________________________________________________,  именуемое в дальнейшем

(наименование юридического лица)

«Подрядчик», в лице _________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на  основании ____________________________________________________,

(Устава, доверенности с указанием ее реквизитов)

с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектно-изыскательские работы (разработать техническую документацию):

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

в объеме, определенном настоящим договором  и утвержденным Заданием на проектирование, являющимся его неотъемлемой частью, с соблюдением действующих норм и правил, а Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и оплатить обусловленную цену.

1.2.  Задание на проектирование предоставляется Заказчиком Подрядчику совместно с подписанным договором.

1.3. Подрядчик обязан соблюдать требования, содержащиеся в  Задании и других исходных данных, представленных Заказчиком для выполнения работ, и вправе отступать от них только с согласия Заказчика.

- 2. СТОИМОСТЬ  РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, составляет ___________ (______________________) рублей, в том числе НДС 18% - _________ рублей.

2.2.   Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, подтверждается расчетом стоимости проектных и изыскательских работ (Приложение № 2), является неизменной на заданный Заданием и сметами объем работ, в исключительных случаях может быть изменена:

- при внесении изменений в объем и содержание работ;

- при изменении сроков выполнения работ;

- при остановке работ по предложению Заказчика или в случаях, предусмотренных настоящим договором;

2 .3.   Изменение стоимости работ согласовывается Сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения к настоящему договору.

2.4.Оплата работ, выполненных Подрядчиком по настоящему договору, осуществляется в течение 45 (сорок пять) календарных дней со дня подписания сторонами акта формы КС-2 и справки формы КС-3, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем договоре. Акты формы КС-2 и справки формы КС-3 подписываются сторонами по мере выполнения работ. В течение пяти дней после подписания актов формы КС-2, КС-3 Подрядчик предоставляет счет и счет-фактуру, оформленные в соответствии с действующим законодательством РФ. От имени Заказчика акты выполненных работ подписываются директором (филиал).

2.5. Оплата услуг сторонних организаций за: согласования,  выдачу технических условий, получение разрешения на проведение работ и т.п.,  входит в стоимость настоящего договора (в договоре могут быть предусмотрены другие условия).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

  - Подрядчик обязуется:

3.1.1.Выполнить работы, являющиеся предметом настоящего договора, в соответствии с Заданием на проектирование (Приложение № 1), расчетом стоимости проектных и изыскательских работ (сметой) (Приложение № 2) и графиком производства работ (календарным планом выполнения работ) (Приложение № 3);

3.1.2.  Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только с письменного согласия Заказчика.

3.1.3.Сообщить Заказчику о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости в случае обнаружения работ, не учтенных в Задании;

3.1.4.Приостановить выполнение работ при неполучении в течение десяти дней  ответа от Заказчика на сообщение о необходимости проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, выполняемых по договору;

3.1.5.Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной   невозможности получить требуемые результаты или о нецелесообразности продолжения работ по обстоятельствам, не зависящим от Подрядчика, и до получения от него указаний о дальнейших действиях приостановить выполнение работ;

3.1.6.Передать Заказчику результаты выполненных работ в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором;

3.1.7.Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки в сроки, установленные сторонами в актах приемки соответствующих работ;

3.1.8.Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика;

3.1.9.Своими силами и за свой счет устранить допущенные в выполненных работах недостатки, установленные Заказчиком в соответствующих актах, в сроки согласованные сторонами. Подрядчик обязан в течение 3 дней с момента получения указанного акта согласовать срок устранения недостатков или предложить иной срок устранения недостатков, который не может превышать срок, предложенный Заказчиком более чем в два раза. В случае если Подрядчик не согласует срок, предложенный Заказчиком, и не предложит иной срок, то недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок, предложенный Заказчиком;

3.1.10.Согласовать готовую техническую документацию с Заказчиком, а при необходимости вместе с Заказчиком – с компетентными государственными органами и органами местного самоуправления.

  - Заказчик обязуется:

3.2.1.Передать Подрядчику Задание на проектирование и необходимую для выполнения работ документацию и иные исходные данные, сметы вместе с подписанным договором   (в случае, если в п. 1. настоящего договора прописана обязанность Заказчика передать документацию, в противном  случае, этот пункт отсутствует);

3.2.2.Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, предусмотренных графиком производства работ;

3.2.3.Заявить Подрядчику о выявленных при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ  отступлениях от условий договора, которые могут ухудшить качество работ, или об иных обнаруженных недостатках. При этом указанные недостатки фиксируются Заказчиком в акте, который утверждается техническим директором (филиал) или лицом его замещающим. Указанный акт направляется Подрядчику для согласования сроков устранения недостатков;

3.2.4.Своевременно принять результат  выполненных Подрядчиком работ в соответствии с условиями настоящего договора;

3.2.5.Оплатить стоимость выполненных работ в порядке и на условиях настоящего договора.

- 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Проектно-изыскательские работы, предусмотренные настоящим договором, выполняются поэтапно. Сроки выполнения работ определены графиком производства работ (календарным планом выполнения работ) (Приложение №  3):

- начало выполнения работ - с момента подписания договора;

- окончание выполнения работ – «____»___________20___года.

4.2. Сроки выполнения работ или отдельных этапов работ могут быть изменены по соглашению сторон.

- 5. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Готовность проектно-сметной документации подтверждается подписанием Заказчиком акта о приемке выполненных работ, который оформляется в следующем порядке:

5.1.1. Не позднее последнего дня срока, установленного календарным планом для сдачи работ, Подрядчик направляет  Заказчику с сопроводительным документом (по накладной или сопроводительным письмом) Акт о приемке выполненных работ (КС-2) и справку (КС-3) на оплату с приложением ___ комплектов проектно-сметной документации и счета на оплату.  Cчет- фактура должна быть выставлена Заказчику в течение 5 дней с момента подписания соответствующих Акта о приемке выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ на оплату. От имени Заказчика Акт о приемке выполненных работ и справку о стоимости выполненных работ на оплату подписывает директор (филиал). Подрядчик считается выполнившим свои обязательства по сдаче работ в обусловленный календарным планом-графиком срок, если  разработанная документация в необходимой комплектности и количестве экземпляров с сопроводительными документами отправлена в адрес Заказчика не позднее последнего дня срока сдачи работ по этапу или работы в целом. Отправка документации может осуществляться почтой или с  курьером. Перечень документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Заказчику на отдельных этапах выполнения и окончания договора, определяются Заданием на проектирование.

5.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 20 календарных дней с момента получения проектно-сметной документации.

5.3. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт о приемке выполненных работ, направить один экземпляр Подрядчику и оплатить работу в порядке, оговоренном в п.2.4. настоящего договора. Приемка и оценка выполненных работ осуществляется Заказчиком в соответствии с требованиями Задания на проектирование и СНиП.

5.4. В случае отказа от приемки документации Заказчик в срок, указанный в п. 5.1.2., направляет Подрядчику  мотивированный отказ от приемки работ, на основании которого стороны в течение 3 дней составляют двухсторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

5.5. Подрядчик устраняет недостатки, обнаруженные Заказчиком при приемке работ, своими силами и за свой счет. После устранения недостатков приемка выполненных работ осуществляется в порядке, установленном настоящим договором.

5.6. Если в течение 20 календарных дней с момента получения Заказчиком документации оформленный Акт о приемке или мотивированный отказ Заказчика не поступят, то проектно-сметная документация считается принятой и согласованной, и подлежит оплате в соответствии с условиями настоящего договора.

5.7. Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем договоре;

5.8.   Заказчик вправе отказаться от приемки результата работ (результата отдельного этапа работ) в случае обнаружения недостатков, которые исключают  возможность его использования и не могут быть устранены  Подрядчиком или Заказчиком.

5.9. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на
недостатки работы, в том числе на недостатки, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

5.10. При необходимости внесения изменений или дополнений в  проектно-сметную документацию по просьбе или требованию Заказчика, возникшей в связи с конкретными условиями исполнения, не оговоренными  Заданием, Заказчик оплачивает Подрядчику дополнительный объем работ по отдельному  договору или дополнительному соглашению.

5.11. Если в процессе работ выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в 3-дневный срок.

Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 5 рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

5.12. Если в процессе работ Заказчик письменно сообщил Подрядчику о нецелесообразности дальнейшего их проведения, то последний обязан приостановить работы.

5.13. В случае досрочного прекращения работ по договору в соответствии с п. 5.3, 5.4, настоящего договора Заказчик обязан принять от Подрядчика разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость согласно условиям настоящего  договора.

5.14. При досрочном выполнении Подрядчиком проектных и изыскательских работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего договора.

5.15. Подрядчик передает Заказчику документацию в ____ экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде. Тиражирование документации или отдельных ее разделов сверх установленного количества экземпляров оплачивается Заказчиком дополнительно.

5.16.  Право собственности на предмет настоящего договора (результат выполненных работ) переходит к Заказчику в день подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

- 6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ

6.1. Качество выполненных Подрядчиком работ должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации, а также нормам и требованиям, предусмотренным нормативными правовыми актами России. Результат выполненной работы в момент передачи Заказчику и в течение гарантийного срока должен обладать свойствами, определенными настоящим договором и действующими нормативными правовыми и/или нормативно-техническими актами России.

6.2. Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком технической документации.

6.3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение проектно-изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных проектно-изыскательских работ;

6.4. При возникновении претензий по качеству выполненных Подрядчиком проектно-изыскательских работ, повлекших за собой невозможность выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик обязан, во всех случаях, немедленно, письменно (телеграфом, телетайпом), извещать Подрядчика. Подрядчик обязан незамедлительно, письменно (телеграфом, телетайпом) извещать Заказчика о направлении своего представителя для участия в расследовании и обеспечить его прибытие на место производства работ не позднее 3-х дней с момента извещения. В противном случае, Заказчик в одностороннем порядке оформляет Акт по качеству, являющийся обязательным для исполнения Подрядчиком.

- 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

7.1. Оплата за сопровождение государственной экспертизы  входит в стоимость работ по разработке Подрядчиком проектной документации по настоящему договору.

7.2. Подрядчик сопровождает прохождение государственной экспертизы, выражающееся в консультационно-информационном сопровождении по возникающим в ходе экспертизы вопросам, обеспечении, при необходимости, направления квалифицированных специалистов для участия в переговорах с органом, уполномоченным на проведение экспертизы.

7.3. Оперативное внесение изменений в проектную документацию по замечаниям уполномоченного органа, если такие изменения являются устранением недостатков проектной документации, за которые отвечает Подрядчик, является обязанностью Подрядчика. Внесение таких изменений осуществляется Подрядчиком за свой счет.

7.4. При необходимости внесения оперативных изменений в проектную документацию, выявленной на стадии экспертизы и выходящих за рамки согласованного  задания или существенно  расширяющие объем работ по проектируемому объекту, стороны должны заключить дополнительное соглашение, где будет оговорены сроки, цена и иные условия выполнения таких дополнительных работ.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим договором.

8.2. В случае обнаружения недостатков в проектно-изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить Заказчику причиненные убытки.

8.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных п. 2.4. настоящего договора, Подрядчик вправе предъявить  Заказчику неустойку в размере  1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неоплаченных работ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

8.4. Стороны оплачивают убытки и неустойку на основании соответствующей претензии. Указанная претензия должна быть рассмотрена Стороной в течение 20 дней с момента предъявления.

8.5. За нарушение сроков выполнения работ (отдельного этапа работ, работ, выполненных за определенный период времени), а также за нарушение требований к качеству работ, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и расторгнуть договор в одностороннем порядке, оплатив все качественно выполненные на момент получения Подрядчиком извещения о расторжении договора работы без возмещения Подрядчику убытков и произведенных им затрат. Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком соответствующего уведомления Заказчика. При этом обязательства сторон настоящего договора прекращаются, однако Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение настоящего договора. Неустойка в этом случае начисляется до момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика о расторжении договора.

8.6. Возмещение убытков и неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.

8.7.В случае привлечения к выполнению работ по договору субподрядчиков, Подрядчик в полном объеме несет ответственность за безопасное выполнение работ субподрядчиком.

8.8. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ (работ по этапу) Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1% от общей стоимости работ по договору за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

Нарушением сроков выполнения работ является не исполнение Подрядчиком обязанности по направлению в адрес Заказчика обусловленного  Заданием результата работ к сроку сдачи работ по соответствующему этапу или по договору в целом.

8.9. При превышении конечного срока  выполнения работ более чем на 10 (десять) дней «Заказчик» вправе потребовать, а Подрядчик в этом случае обязан уплатить неустойку в размере 20% от общей стоимости работ по настоящему Договору.

8.10. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также нарушения сроков устранения недостатков в работе, Подрядчик возмещает Заказчику причиненные ему убытки в полном объеме, в том числе затраты Заказчика на устранение недостатков в работе собственными силами либо третьими организациями. Убытки подлежат возмещению в полной сумме сверх неустойки, установленной п. 8.11. и 8.12.

8.11. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

8.12. Взыскание любых неустоек, штрафов, пеней, процентов, предусмотренных законодательством РФ и/или настоящим договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего договора, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре.

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, если неисполнение или ненадлежащее исполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и неустранимых при данных условиях обстоятельств, возникших после заключения настоящего договора и делающими невозможным надлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются: стихийное бедствие, пожар, наводнение, военные действия любого характера.

9.2. В случае возникновения указанных в пункте  9.1 настоящего договора обстоятельств,  сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, обязана письменно уведомить об этом другую сторону  в десятидневный срок с момента их наступления с приложением справки Торгово-Промышленной палаты, подтверждающей данные обстоятельства. Неизвещение или несвоевременное извещение другой стороны об обстоятельствах непреодолимой силы лишает сторону, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, права ссылаться в дальнейшем на указанные обстоятельства.

9.3. Срок исполнения обязательств для стороны, находящейся под воздействием обстоятельств непреодолимой силы, продлевается на срок действия таких обстоятельств.

9.4. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать более 90 календарных дней, то каждая из сторон имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. При этом результат работ, имеющийся на момент отказа одной из сторон от исполнения договора, передаются Подрядчиком Заказчику, а Заказчик оплачивает фактически выполненные Подрядчиком работы.

10. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА. ОДНОСТОРОННИЙ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА.

10.1. Настоящий договор может быть расторгнут:

по соглашению сторон;

по решению суда при существенном нарушении  обязательств, предусмотренных настоящим договором, одной из сторон, или в связи с существенным изменением обстоятельств;

в результате одностороннего отказа от исполнения настоящего договора одной из сторон в случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством.

10.2.  Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть предусмотренной договором цены пропорционально  части работы, выполненной Подрядчиком до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат.

10.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

11.ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

11.1. Споры и разногласия, вытекающие из настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, он передается на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения ответчика.

- 12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

12.2.  Права, принадлежащие сторонам по настоящему договору, могут быть уступлены ими третьим лицам только с письменного согласия другой стороны.

12.3. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

12.4. Требования п.12.3. настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом.

12.5. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон, и один экземпляр – для  филиала ОАО «Иркутскэнерго» (указать филиал).

12.6. Все изменения и дополнения к настоящему договору, за исключением изменений реквизитов сторон, действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

12.7. В случае изменения реквизитов, стороны сообщают измененные реквизиты соответствующим письмом с указанием номера договора и датой изменения реквизитов, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора и является основанием для указания измененных реквизитов во всех платежных документах.

12.8.В случае принятия решения о реорганизации или ликвидации, а также изменения наименования, адресов соответствующая сторона обязана в 5-дневный срок с момента принятия такого решения письменно уведомить об этом другую сторону.

12.9. В части, не урегулированной условиями настоящего договора, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.10. Приложениями к договору является:

Приложение № 1 - Задание Заказчика.

Приложение № 2 - Расчет стоимости проектных и изыскательских работ,

Приложение № 3- График производства работ (календарный план выполнения работ).

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Заказчик:

_____________________________________________________________________________

Подрядчик:

_____________________________________________________________________________

Заказчик:                                                                   Подрядчик:

Наименование должности                                         Наименование должности

___________________ _________________             ________________ __________________

(Фамилия, инициалы)                           		(Фамилия, инициалы)

## Порядок проведения запроса предложений. Инструкции по подготовке Предложений

## Общий порядок проведения запроса предложений

    - С учетом положений пункта 1.1.6 Запрос предложений проводится в следующем порядке:

- Публикация  Уведомления о проведении запроса предложений (подраздел 4.2), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

- Предоставление Документации по запросу предложений подрядчикам (подраздел 4.3), может повторяться на каждом из этапов Запроса предложений;

- Подготовка Участниками своих Предложений и разъяснение Заказчиком Документации по запросу предложений, если необходимо (подраздел 4.4), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

- Подача Предложений и их прием (подраздел 4.6), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

- Оценка Предложений (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

- Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя (подраздел 4.7), повторяется на каждом из этапов Запроса предложений;

- Подписание Договора, осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений;

- Уведомление Участников о результатах запроса предложений (подраздел 4.10), осуществляется однократно в течение всей процедуры Запроса предложений.

## Публикация Уведомления о проведении запроса предложений

    - Уведомление о проведении запроса предложений было опубликовано в порядке, указанном в пункте 1.1.1

## Предоставление Документации по запросу предложений Подрядчикам

    - Участники запроса предложений должны получить Документацию в порядке, указанном в Уведомлении о проведении запроса предложений, через Систему B2B-energo.

    - Документация выдается безвозмездно, порядок ее получения определяется регламентом Системы B2B-energo и соглашением Участников запроса предложений с оператором Системы.

    - Участник запроса предложений, получивший Документацию через Систему B2B-energo, вправе дополнительно запросить, а Организатор запроса предложений в этом случае обязан предоставить экземпляр Документации в бумажной форме, подписанный уполномоченным представителем Организатора запроса предложений.

## Подготовка Предложений

    - Общие требования к Предложению

      - Участник должен подготовить Предложение, включающее:

а)  Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по запросу предложений (подраздел 6.1);

б) График выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 5.2) по каждому разделу Технического задания предоставляется отдельно;

в) Смету расходов по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел 5.4);

г) График оплаты выполнения работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Закупочной документации (подраздел );

д) Документы, подтверждающие соответствие Участника запроса предложений требованиям настоящей Закупочной документации (подраздел 4.5).

      - Предложение должно быть подготовлено в письменной (бумажной) форме

      - Разбиение лота на части, то есть подача Предложения на часть лота по отдельным его позициям или на часть объема лота не допускается. В случае нарушения этого требования Предложение такого Участника отклоняется без рассмотрения по существу.

      - Каждый документ, входящий в Предложение, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника запроса предложений без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). В последнем случае оригинал доверенности прикладывается к Предложению.

      - Каждый документ, входящий в предложение, должен быть скреплен печатью Участника запроса предложений.

      - Требования пункта 4.4.1.5 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Документы (листы), входящие в Предложение, должны быть скреплены или упакованы таким образом, чтобы исключить случайное выпадение или перемещение страниц.

      - Никакие исправления в тексте Предложения не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

    - Требования к сроку действия Предложения

      - Предложение действительно в течение срока, указанного Участником в письме о подаче оферты (подраздел 6.1). В любом случае этот срок не должен быть менее чем 45 календарных дней со дня, следующего за днем окончания приема Предложений  (подпункт 4.6.1.4).

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Предложения.

    - Требования к языку Предложения

      - Все документы, входящие в Предложение, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Заказчик будет принимать решение на основании перевода.

      - Заказчик вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

    - Требования к валюте Предложения

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Предложение, должны быть выражены в российских рублях.

## 4.4.5         Начальная (предельная) цена.

4.4.5.1     В соответствии с Уведомлением о проведении запроса предложений, начальная (предельная) цена –  не установлена.

    - Разъяснение Документации по запросу предложений

      - Участники вправе обратиться к Заказчику за разъяснениями настоящей Документации. Запросы должны подаваться в соответствии с Регламентами и инструкциями, принятыми при работе с использованием Интернет-ресурса www.b2b-energo.ru.

      - Заказчик в разумный срок ответит на любой вопрос.

    - Внесение поправок в Документацию по запросу предложений

      - Организатор запроса предложений в любой момент до истечения срока приема предложений (подпункт 4.6.1.4) вправе внести поправки в настоящую Документацию.

      - Все Участники, официально получившие настоящую Документацию (подраздел 4.3) через систему b2b-energo, незамедлительно уведомляются о сути таких поправок в порядке, установленном регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.

      - При необходимости Организатор запроса предложений может продлить срок приема Предложений (пункт 4.4.9).

## Продление срока окончания приема Предложений

      - При необходимости Заказчик имеет право продлевать срок окончания приема Предложений, установленный в подпункте 4.6.1.4. с уведомлением всех участников.

      - Все Участники запроса предложений, официально получившие настоящее Предложение (подраздел 4.3) через Систему B2B-energo, получат соответствующие уведомления в порядке, установленном регламентом данной системы и соглашением Участника запроса предложений с оператором Системы.

## Требования к Участникам. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

## Требования к Участникам

      - Участвовать в данной процедуре Запроса предложений может  любое юридическое или физическое лицо.

      - На последующих этапах Запроса предложений, в случае их проведения, требования к Участникам и к документам, подтверждающих их соответствие указанным требованиям, могут быть изменены с уведомлением всех участников.

      - Чтобы претендовать на победу в данной процедуре Запроса предложений и на право заключения Договора, Участник должен отвечать следующим требованиям:

        - Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, опытом, управленческой компетентностью, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые);

        - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующие действующие лицензии на выполнение видов деятельности в рамках Договора);

        - Участник не должен являться неплатежеспособным или банкротом, находится в процессе ликвидации, на имущество Участника в части, существенной для исполнения договора, не должен быть наложен арест, экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена.

## Требования к документам, подтверждающим соответствие   Участника установленным требования

      - В связи с вышеизложенным, Участник должен включить в состав Предложения следующие документы, подтверждающие его соответствие вышеуказанным требованиям:

        - нотариально заверенную  копию свидетельства о внесении записи об Участнике в Единый государственной реестр юридических лиц;

        - прошитую и заверенную Участником копию устава в действующей редакции;

        - заверенные Участником копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или заверенная Участником копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

        - нотариально заверенная  копия свидетельства, выданного саморегулируемой  организацией, о допуске к соответствующим видам  работ;

        - копии балансов вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2008, 2009, 2010 года с отметкой налоговой инспекции (ИФНС);

        - справка о состоянии задолженности по уплате налогов и других обязательных платежей в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, выданная соответствующими подразделениями Министерства Российской Федерации по налогам и сборам не ранее чем за 3 месяца до срока окончания приема Предложений;

        - анкету по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме — Анкета Участника (форма 4);

        - оригинал справки о выполнении аналогичных (сопоставимых) по характеру и объему оказываемых договоров по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме, (подраздел 5.8);

        - оригинал справки о материально-технических ресурсах, которые будут использованы в рамках выполнения Договора по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме,  (подраздел 5.9);

        - оригинал справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения Договора, по установленной в настоящей Документации по запросу предложений форме, (подраздел 5.10);

        - оригинал справки о финансовом состоянии участника (подраздел 5.13);

      - Все указанные документы прилагаются Участником к Предложению.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник не может представить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Заказчику в соответствии Участника данному требованию.

      - Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов может служить основанием для отклонения предложения.

## Подача Предложений и их прием

    - Подача Предложений через систему b2b-energo.

      - Правила подачи Предложений через систему b2b-energo определяются регламентом данной системы и соглашением Участника с оператором данной системы.

      - Предложения в системе b2b-energo должны быть поданы до истечения срока,  указанного   в  Уведомлении  о  проведении  запроса  предложений (17 час. 00 мин. по Иркутскому времени 25.04.2011 года).

    - Подача Предложений в письменной (бумажной) форме.

      - На конверте необходимо указать следующие сведения:

- наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.2;

- полное фирменное наименование Участника и его почтовый

адрес;

- предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

      - Запечатанный конверт с Предложением помещается в один внешний конверт, который также должен быть надежно запечатан. На внешнем конверте указывается следующая информация:

- наименование и адрес Заказчика в соответствии с пунктом 1.1.2;

        - предмет Договора в соответствии с пунктом 1.1.1.

      - Участники должны обеспечить доставку своих Предложений в письменной (бумажной форме) по адресу Заказчика: 664025, Иркутск ул. Рабочая 22, каб. 302 ответственное лицо указано в пункте  1.1.3. При этом Участникам рекомендуется предварительно позвонить по указанному в пункте 1.1.3. телефону.  В случае направления Предложений через курьерскую службу рекомендуется уведомить представителя курьерской службы или курьера о настоящем порядке доставки Предложения.

      - Организатор запроса предложений заканчивает принимать Предложения на бумажном носителе 03.05.2011 года в 12 час. 00 мин. по иркутскому времени, в случае не предоставления Предложения на бумажном носителе, Предложение Участника рассматриваться не будет.

      - Заказчик выдает расписку лицу, доставившему конверт, о его получении с указанием даты получения.

## Оценка предложений и проведение переговоров

## 4.7.1          Общие положения

      - Оценка Предложений осуществляется Комиссией по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

      - Оценка предложений будет осуществляться, как правило, исходя из электронных версий документов предложения. При необходимости Организатор  будет обращаться к документам Предложения в письменной форме.

      - Оценка Предложений включает отборочную стадию (пункт 4.7.2.), проведение при необходимости переговоров и оценочную стадию.

      - Порядок, критерии и методики оценки Предложений на последующие этапы (пункт 4.8.1), в случае их проведения, могут быть изменены. Это будет отражено в Документации по запросу предложений на последующие этапы с уведомлением участников, прошедших на этот этап

## 4.7.2.         Отборочная стадия

4.7.2.1      В рамках отборочной стадии закупочная комиссия проверяет:

        - правильность оформления Предложений и их соответствие требованиям настоящей Закупочной документации по существу (наличие в Предложении всех документов согласно требованиям Закупочной документации);

        - соответствие Участников запроса предложений требованиям настоящей Закупочной документации, в том числе отсутствие отрицательных отзывов о работе Участника;

        - соответствие коммерческого и технического предложения (технические характеристики предлагаемых работ и предлагаемые договорные условия) требованиям настоящей Закупочной документации.

4.7.2.2    В рамках отборочной стадии комиссия по запросу предложений может запросить Участников запроса предложений разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Конкурсная комиссия не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения.

4.7.2.3  При проверке правильности оформления Предложений комиссия по запросу предложений вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника запроса предложений также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

4.7.2.4     По результатам проведения отборочной стадии комиссия по запросу предложений отклоняет Предложения, которые:

- в существенной мере не отвечают требованиям к оформлению настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками запроса предложений, которые не отвечают требованиям настоящей Закупочной документации;

- содержат предложения, не соответствующие установленным условиям настоящей Закупочной документации;

- поданы Участниками запроса предложений, не предоставившими документы, требуемые настоящей документацией, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об Участнике или о предлагаемой им продукции;

- поданные Участниками запроса предложений, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссией по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Предложении;

- в случае непредставления сметных расчетов в составе Предложения, обосновывающего   стоимость предложения согласно п. 4.4.1.1.f) настоящей  документации;

- в случае не представления свидетельства о допуске на выполнение соответствующих видов работ, выданных в установленном порядке СРО;

4.7.2.5    В случае, если подавшие заявки Участники удовлетворяют любому из следующих условий:

- В состав учредителей (акционеров) компаний входят одни и те же лица (юридические либо физические), причем их совокупная доля в каждой из компаний превышает 20%;

- Одна из компаний владеет более чем 20% другой;

- Исполнительный орган один и тот же, то в этом случае они рассматриваются как единая группа аффилированных между собой лиц, и от них должна быть представлена одна единая заявка, в противном случае Конкурная комиссия имеет право отклонить все поступившие от данной группы лиц заявки.

4.7.2.6     Не предоставление Участником хотя бы одного из перечисленных документов в п. 4.5.2.1 и п. 4.5.2.2 может служить основанием для отклонения Предложения, без рассмотрения по существу.

## 4.7.3.         Проведение переговоров

4.7.3.1      После рассмотрения и оценки Предложений Организатор вправе провести переговоры с любым из Участников по любому положению его Предложения.

4.7.3.2     Переговоры могут проводиться в один или несколько туров. Очередность переговоров устанавливает Организатор. При проведении переговоров Организатор будет избегать раскрытия другим Участникам содержания полученных Предложений, а также хода и содержания переговоров, т.е.:

        - любые переговоры между Организатором и Участником носят конфиденциальный характер;

        - ни одна из сторон переговоров не раскрывает никакому другому лицу никакой технической, ценовой или иной рыночной информации, относящейся к этим переговорам, без согласия другой стороны.

## 4.7.4.         Оценочная стадия

4.7.4.1     Оценка Предложений осуществляется Комиссией  по запросу предложений и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Комиссией по запросу предложений.

4.7.4.2   К оценочному этапу допускаются Предложения, которые не были отклонены по результатам отборочного этапа.

4.7.4.3  В рамках оценочной стадии Комиссия по запросу предложений оценивает и сопоставляет Предложения с учетом результатов переговоров (пункт 4.7.3) и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика в соответствии с утвержденным Регламентом Комиссии по запросу предложений, исходя из следующих критериев:

        - Стоимость и структура стоимости выполняемых работ;

        - Технологические и организационно-технические предложения по выполнению работ

        - Сроки выполнения работ;

        - Квалификация участника:

- Опыт выполнение аналогичных работ

- Наличие материально-технических ресурсов

- Наличие кадровых ресурсов

- Деловая репутация (отзывы и рекомендации)

## Принятие решения о проведении следующих этапов Запроса предложений или определение Победителя.

    - Комиссия по запросу предложений на своем заседании примет решение либо по определению Победителя, либо по проведению дополнительных этапов Запроса предложений, либо по завершению данной процедуры Запроса предложений без определения Победителя и заключения Договора.

        - в случае если Предложение какого-либо из Участников окажется существенно лучше Предложений остальных Участников, и это Предложение полностью удовлетворит Организатора, Организатор определит данного Участника Победителем и подпишет с ним Договор (подраздел 4.9; процедура Запроса предложений на этом будет завершена;

        - в случае если самое лучшее Предложение не удовлетворит Организатора полностью, Комиссия по запросу предложений вправе принять решение о проведении дополнительных этапов Запроса предложений и внесении изменений в условия Запроса предложений;

        - если, по мнению Комиссии по запросу предложений возможностей для улучшения Предложений Участников не предвидится и проведение дальнейших этапов бессмысленно, Комиссия вправе принять решение о прекращении процедуры Запроса предложений.

    - Решение Комиссии по запросу предложений оформляется протоколом заседания комиссии.

## Подписание договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 30 календарных дней.

    - Условия Договора определяются в соответствии с требованиями заказчика и пунктом 1.1.10.

## 4.10. Уведомление Участников о результатах запроса предложений

    - Договор между Заказчиком и Победителем подписывается в течение 30 календарных дней.

    - Организатор открытого запроса предложений незамедлительно в соответствии с правилами работы Системы b2b-energo после принятия  решения  закупочной комиссией о выборе  Победителя направит всем Участникам запроса предложения уведомление, в котором указывает:

а) Наименование и адрес Победителя;

б) Краткое изложение предмета и общей цены предложения Победителя.

    - Организатор публикует вышеприведенные сведения о результатах запроса предложений в информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» b2b-energo.

## Участие в запросе предложений генеральных подрядчиков.

    - Во изменение требований подраздела 4.5, принимать участие в запросе предложений и претендовать на победу в нем могут генеральные подрядчики при условии соблюдения нижеприведенных требований.

    - Генеральный подрядчик должен доказать Заказчику, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (т.е. выполняющий более 5% объема поставок, работ (услуг)):

-осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика;

-согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью выполнения работ;

-отвечает требованиям настоящей Закупочной документации (подраздел 4.5).

    - Генеральный подрядчик также должен доказать Заказчику, что у него имеется продуманная схема управления проектом и субподрядчиками.

    - Любая организация может являться субподрядчиком у произвольного числа генеральных подрядчиков, однако, не имеет при этом права самостоятельно принимать участие в запросе предложений.

    - Каждый генеральный подрядчик может подать только одно Предложение и не может быть субподрядчиком у других генеральных подрядчиков. В случае невыполнения этих требований заявки с участием таких организаций могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

    - В связи с вышеизложенным генеральный подрядчик готовит предложение с учетом следующих дополнительных требований:

a) в предложение включается письмо от имени каждого субподрядчика (оригинал; составляется в произвольной форме), подтверждающего его согласие на привлечение в качестве субподрядчика, с указанием объема и стоимости возлагаемых на него работ, а также сроков выполнения работ;

- предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика установленным требованиям (пункт 4.5);

- Предложение дополнительно должно включать сведения о распределении объемов работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками по установленной в настоящей Закупочной документации форме (План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками подраздел 5.9)

    - Предложение, которое подает генеральный подрядчик, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола о результатах выяснится, что один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ, а оставшиеся субподрядчики, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Организатор имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах или Договора, если один или несколько субподрядчиков отказались от выполнения работ.

## Участие в запросе предложений коллективных участников

    - В запросе предложений могут участвовать не только юридические и физические лица самостоятельно, но и их объединения, способные на законных основаниях выполнить работы (оказать услуги).

    - Если Предложение подается коллективным участником, дополнительно должны быть выполнены нижеприведенные требования:

      - Каждая организация, входящая в состав коллективного участника, должна отвечать требованиям настоящей Закупочной документации.

      - Организации, представляющие коллективного участника при подаче Предложения должны представить Организатору запроса предложений Письмо о подаче оферты подписанное организациями, входящими в состав коллективного участника. Все необходимые приложения также подписываются всеми организациями, входящими в состав коллективного участника с обязательным представлением плана распределения объемов работ, поставки МТР, оказания услуг, согласно которому должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в запросе предложений, так и в рамках исполнения Договора;

      - Любая организация может входить только в состав одного коллективного участника и не имеет права принимать участие в запросе предложений самостоятельно.

      - В связи с вышеизложенным коллективный участник представляет Предложение с учетом следующих дополнительных требований:

        - Предложение должно включать сведения, подтверждающие соответствие каждого члена коллективного участника требования закупочной документации;

        - Предложение подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного участника, либо объедением организаций входящих в состав коллективного участника;

        - в состав предложения дополнительно включается копия соглашения (договора коллективного участника) между лицами, входящими в состав коллективного участника либо план распределения объемов работ, (поставки МТР, оказания услуг), подписанный всеми лицами, объединившимися в составе коллективного участника.

    - При оценке количественных параметров деятельности членов объединения эти параметры суммируются. Не подлежащие суммированию показатели должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

    - Предложение, которое подает коллективный участник, может быть отклонено, если в процессе запроса предложений до подписания Протокола о выборе победителя, что из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций, а оставшиеся организации, с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

    - Заказчик имеет право на одностороннее расторжение Договора, если из состава коллективного участника вышла одна или несколько организаций.

## Обеспечение исполнения обязательств Участника запроса предложений в форме неустойки

    - Не предусмотрено.

# Образцы основных форм документов, включаемых в Предложение

## Письмо о подаче оферты

## Форма письма о подаче оферты

| Фирменный бланк Участника запроса предложений «_____»__________года №______ | Председателю Комиссии по запросу предложений |
| --- | --- |

начало формы

Уважаемые господа!

Изучив Уведомление о проведении запроса предложений, опубликованное на сайте информационно-аналитической и торгово-операционной системе «Рынок продукции, услуг и технологий для электроэнергетики» (b2b-energo) и Закупочную документацию, и принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая установленный претензионный порядок обжалования,

_______________________________________________________________________,

(полное наименование Участника конкурса с указанием организационно-правовой формы)

зарегистрированное по адресу:

________________________________________________________________________,

(юридический  и почтовый адрес Участника конкурса)

предлагает заключить Договор на _____________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________ для нужд ОАО «Иркутскэнерго» на условиях и в соответствии с техническим предложением, графиком выполнения работ, сметой расходов являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом Предложение, на следующих условиях:

| Итоговая стоимость предложения Без НДС | _________________________________ (итоговая стоимость, рублей РФ, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того НДС, руб. | _________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| итого с НДС, руб. | _________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Настоящее Предложение имеет правовой статус оферты и действует до «____»_______________________года.

Настоящее Предложение дополняется следующими документами, включая неотъемлемые приложения:

| № прило-жения | Наименование приложения | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Техническое предложение на выполнение работ |  |  |
| 2. | График выполнения работ |  |  |
| 3. | Смета расходов |  |  |
|  | ….. |  |  |

Данное Предложение подается с пониманием того, что:

- вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данного Предложения, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве;

- вы оставляете за собой право:

- - отклонить Предложения несоответствующие коммерческим и техническим условиям Закупочной документации;

- - принять или отклонить любое Предложение в соответствии с условиями закупочной документации;

- - отклонить все Предложения.

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.1.2 Инструкции по заполнению

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника запроса предложений. Участник запроса предложений присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник запроса предложений должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и юридический адрес.

- Участник запроса предложений должен указать стоимость выполнения работ цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости работ (графа «ИТОГО»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник запроса предложений должен указать срок действия Заявки на участие в запросе предложений согласно требованиям.

- Участник запроса предложений должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть технико-коммерческого предложения Участника запроса предложений.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями подпунктов 4.4.1.4 и 4.4.1.5.

## 5.2     График выполнения работ

## 5.2.1 Форма Графика выполнения работ

начало формы

Приложение 1 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Начало выполнения работ: «___»____________________года.

Окончание выполнение работ: «___»____________________года.

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данном Графике выполнения работ приводятся расчетные сроки выполнения всех видов работ в рамках Договора, перечисленных в Смете расходов (подраздел 5.3).

      - Для указания сроков против каждого этапа / подэтапа следует указать какой-либо знак или затемнить соответствующее число граф, например:

| № п/п | Наименование этапа | График выполнения, в месяцах с момента подписания Договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Работа 3.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - График может быть также подготовлен с использованием программного обеспечения управления проектами (типа Microsoft Project и т.п.).

      - График выполнения работ будет служить основой для подготовки приложения № 3 к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника на подготовку Договора данный График выполнения работ следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## 5.3.             Смета расходов

## 5.3.1 Форма Смета расходов

начало формы

Приложение 2 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Смета расходов

Наименование и адрес Участника: _________________________________

В ценах на момент подачи Предложения: «___»______________________года

| № п/п | Вид работ | Ед. изм. | Кол-во | Единичная расценка, руб. (без НДС) | Общая стоимость, руб. (без НДС) | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО без НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |
| ИТОГО с НДС, руб. |  |  |  | х |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.3.2 Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное коммерческое предложение.

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участник запроса предложений указывает дату, на которую он рассчитывал Смету расходов.

      - В Смете расходов приводятся соответственно наименование выполняемых работ, единица измерения объема работ, объем работ в указанных единицах измерения, единичная расценка и общая стоимость выполнения работ, полученная путем умножения объема работ на единичную расценку. Также могут быть приведены примечания и комментарии.

      - Смета расходов будет служить основой для подготовки приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника запроса предложений на подготовку Договора данную Смету расходов следует подготовить так, чтобы ее можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

## 5.4. График оплаты выполнения работ

## 5.4.1  Форма графика оплаты выполнения работ

начало формы

Приложение 3 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

График оплаты выполнения работ

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование этапа | Номер этапа в графике выполнения работ | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |
| ИТОГО общая сумма, руб. с НДС |  | х | х |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.4.2. Инструкции по заполнению

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложения указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - График оплаты работ должен быть подготовлен на основе Графика выполнения работ (приложение №2 к Договору) и должен содержать ссылки на отдельные этапы / подэтапы, предусмотренные этим Графиком (подраздел 5.4).

## 5.5. Анкета Участника запроса предложений

## 5.5.1  Форма Анкеты Участника запроса предложений

начало формы

Приложение 4 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Анкета Участника запроса предложений

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике (заполняется Участником запроса предложений) |
| --- | --- | --- |
|  | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
|  | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
|  | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
|  | ИНН Участника |  |
|  | ОКВЭД |  |
|  | ОКПО |  |
|  | Юридический адрес |  |
|  | Почтовый адрес |  |
|  | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
|  | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
|  | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
|  | Адрес электронной почты Участника |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника запроса предложений, с указанием должности и контактного телефона |  |
|  | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должны заполнить приведенную выше таблицу по всем позициям. В случае отсутствия каких-либо данных указать слово «нет».

      - В графе 8 «Банковские реквизиты…» указываются реквизиты, которые будут использованы при заключении Договора.

## Справка о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

## 5.6.1  Форма Справки о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров

начало формы

Приложение 5 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения — год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения, для незавершенных договоров — процент выполнения) | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Описание договора (объем и состав поставок, описание основных условий договора) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2007 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2008 год |  |  |  |  | х |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за 2009 год |  |  |  |  | х |
| ИТОГО за 2010 год |  |  |  |  | х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.6.2 Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т. ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В этой форме Участник указывает перечень и годовые объемы выполнения аналогичных договоров, сопоставимых по объемам, срокам выполнения и прочим требованиям.

      - Следует указать не менее трех, но не более десяти аналогичных договоров. Участник может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

      - Участник может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт.

## 5.7. Справка о материально-технических ресурсах

## 5.7.1  Форма Справки о материально-технических ресурсах

начало формы

Приложение 6 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о материально-технических ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Право собственности или иное право (хозяйственного ведения, оперативного управления) | Предназначение (с точки зрения выполнения Договора) | Состояние | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.7.2. Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной справке перечисляются материально-технические ресурсы, которые Участник считает ключевыми и планирует использовать в ходе выполнения Договора (склады, транспортные средства, средства обеспечения условий хранения продукции в процессе перевозки, средства связи, компьютерной обработки данных и тому подобное).

## 5.8. Справка о кадровых ресурсах (форма 1)

## 5.8.1 Форма Справки о кадровых ресурсах

начало формы

Приложение 7 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка о кадровых ресурсах

Наименование и адрес Участника: _________________________________

Таблица-1. Основные кадровые ресурсы

| № п/п | Фамилия, имя, отчество специалиста | Образование (какое учебное заведение окончил, год окончания, полученная специальность), группы допуска, сертификаты, лицензии и пр. | Должность | Стаж работы в данной или аналогичной должности, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководящее звено (руководитель и его заместители, главный бухгалтер, главный экономист, главный юрист) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Специалисты (в том числе специалисты по продукции, менеджеры по закупкам, менеджеры по продажам, менеджеры по гарантийному обслуживанию, сварщики, монтажники, слесари, электрики и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Прочий персонал (в том числе экспедиторы, водители, грузчики, охранники и т.д.) |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

Таблица-2. Прочий персонал

| Группа специалистов | Штатная численность, чел. |
| --- | --- |
| Руководящий персонал |  |
| Инженерно-технический персонал |  |
| Рабочие и вспомогательный персонал |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Инструкции по заполнению

      - Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В таблице-1 данной справки перечисляются только те работники, которые будут непосредственно привлечены Участником в ходе выполнения Договора.

      - В таблице-2 данной справки указывается, в общем, штатная численность всех специалистов, находящихся в штате Участника.

      - По разделу «прочий персонал» можно не заполнять данные по образованию и стажу работы (знак «х»), или же можно ограничиться указанием общего числа работников данной категории.

## План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

## 5.9.1.  Форма плана распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

начало формы

Приложение 8 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

План распределения объемов выполнения работ между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Наименование и адрес генерального подрядчика: _____________________________

| № п/п | Наименование работ | Наименование организации, выполняющий данный объем работ | Стоимость работ |  | Сроки выполнения (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  | 100% | Х |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## 5.9.2 Инструкции по заполнению

      - Данная форма заполняется только в том случае, если Предложение подается генеральным подрядчиком.

      - Участник запроса предложений указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты (подраздел 5.1).

      - Участник запроса предложений указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - В данной форме генеральный подрядчик указывает:

- перечень выполняемых генподрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчикам в денежном и процентном выражении в -  - соответствии со Сметой расходов (подраздел 5.3);

- сроки выполнения работ генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работ (подраздел 5.4).

## 5.10. Информационное письмо о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений

## 5.10.1.  Форма письма о наличии у Участника запроса предложений связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика или Организатора запроса предложений

начало формы

Приложение 9 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашего Предложения просим учесть следующие сведения о наличии у {указывается наименование Участника запроса предложений} связей, носящих характер аффилированности с лицами, являющимися {указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.} Заказчика {и/или Организатора запроса предложений, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений}  а именно:

- {указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается почему по мнению связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };

- {указывается Ф.И.О. лица, его должность, кратко описывается почему связи между данным лицом и Участником могут быть расценены как аффилированность };

- ……

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

конец формы

## Инструкции по заполнению

      - Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.

      - Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

      - Участники должен заполнить приведенное выше информационное письмо, указав всех лиц которые, по его мнению, могут быть признаны аффилированными с ним.  В случае если, по мнению Участника таких лиц нет, то в письме пишется фраза «При рассмотрении нашего Предложения просим учесть, что у {указывается наименование Участника запроса предложений} НЕТ связей, которые могут быть признаны носящими характер аффилированности с лицами так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором запроса предложений или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений.

      - При составлении данного письма Участник должен учесть, что сокрытие любой информации о наличии связей, носящих характер аффилированности между Участником и любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком, Организатором, или иной организацией, подготовившей проектную документацию, спецификацию и другие документы непосредственно связанные с проведением данного запроса предложений может быть признано конкурсной комиссией существенным нарушением условий данного запроса предложений, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

## Финансовое состояние участника запроса предложений.

Приложение 13 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Данные (отчет) о доходах и расходах за период 2007-2010 годы

Участник ____________________________________________

| № п/п | Наименование показателя | Сумма, в тыс. денежных единиц Г о д ы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 1. | Выручка от реализации | Ф № 2 стр.010 гр.3 | Ф № 2 стр.010 гр.3 | Ф № 2 стр.010 гр.3 | Ф № 2 стр.010 гр.3 |
| 2. | - Себестоимость реализации | Ф № 2 стр.020 гр.3 | Ф № 2 стр.020 гр.3 | Ф № 2 стр.020 гр.3 | Ф № 2 стр.020 гр.3 |
| 3. | ### Валовый доход | Ф № 2 стр.029 гр.3 | Ф № 2 стр.029 гр.3 | Ф № 2 стр.029 гр.3 | Ф № 2 стр.029 гр.3 |
| 4. | Операционная (балансовая) прибыль | Ф № 2 стр.140 гр.3 | Ф № 2 стр.140 гр.3 | Ф № 2 стр.140 гр.3 | Ф № 2 стр.140 гр.3 |
| 5. | Чистая прибыль | Ф № 2 стр.190 гр.3 | Ф № 2 стр.190 гр.3 | Ф № 2 стр.190 гр.3 | Ф № 2 стр.190 гр.3 |
| 6. | Уровень платежеспособности |  |  |  |  |
| 6.1. | Чистые денежные средства от текущей деятельности | Ф № 4 | Ф № 4 | Ф № 4 | Ф № 4 |
| 6.2. | Ликвидность баланса (покрытие оборотными активами краткосрочных обязательств) | Ф № 1 [ (стр.290-стр.216)-(сумма стр.610+620)] гр.4 | Ф № 1 [ (стр.290-стр.216)-(сумма стр.610+620)] гр.4 | Ф № 1 [ (стр.290-стр.216)-(сумма стр.610+620)] гр.4 | Ф № 1 [ (стр.290-стр.216)-(сумма стр.610+620)] гр.4 |

Обозначения:    Ф №№ 1,2,4  - номер соответствующей формы российской бухгалтерской отчетности;

стр.                - код строки формы отчетности;

гр.                  - графы форм отчетности.

Должность руководителя организации    ____________   ______________     ____________

(подпись)		   (Ф.И.О.)		                (дата)

Главный бухгалтер организации _______________      ________________    ____________

(подпись)                                (Ф.И.О.)    	                                 (дата)

М.П.

Примечания:

- 1. Российским организациям при заполнении данной таблицы следует использовать формы действующей в России бухгалтерской отчетности по указанным в таблице позициям и годам.

2. Иностранные фирмы заполняют предлагаемую форму по ежегодной отчетности по формам, рекомендованным Международным Комитетом бухгалтерских стандартов, в данном случае - Profit and loss statement; income statement; statement of earnings - по требуемым для оценки позициям.

## 5.12. Справка об участии в судебных разбирательствах

## 5.12.1  Форма Справки о об участии в судебных разбирательствах

начало формы

Приложение15 к письму о подаче оферты
от «____»_____________ г. №__________

Справка об участии в судебных разбирательствах

Наименование Участника _____________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника запроса предложений |
| --- | --- | --- | --- |

____________________________________                 _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)           (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

## Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- Участник  должен  предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года. Если Участник не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал»